**8.pielikums**

# Atklāta konkursa nolikumam

“Par pārvades gāzesvadu Pleskava - Rīga un Rīga - Paņeveža

tehniskā stāvokļa izvērtēšanu un pasākumiem to ekspluatācijas

drošības paaugstināšanai; tehnisko risinājumu izstrādāšana,

pamatojoties uz gāzesvadu defektu apsekošanas rezultātiem”

**DARBU IZPILDES TĀME 2.DAĻAI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Līguma darbu un tā izpildes pamata posmu nosaukums | Posma aprēķinātā cena, EUR | Izpildes termiņš |
| Par vienību | Kopā |
| 1. Tehniskais pārskats par gāzesvada iekšējās diagnostikas rezultātiem un gāzesvada defektu apsekošanas programmas izstrādāšana |  |  | 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas |
| 2. 2011. gada un 2019. gada diagnostiku datu salīdzināšana un atzinuma izstrādāšana |  |  | līdz 31.10.2020. |
| 3. Tehniskais pārskats par gāzesvada korozijas stāvokli ar izolācijas atjaunošanas programmas un posmu nomaiņas programmas izstrādāšanu |  |  | 60 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas |
| 4.Tehnisko risinājumu izstrādāšana (30 gab.), pamatojoties uz gāzesvada defektu apsekošanas rezultātiem |  |  | līdz 31.10.2020., atbilstoši tehniskās specifikācijas p.2.4. |
| 5. Tehniskais slēdziens gāzesvada drošai ekspluatācijai |  |  | līdz 31.10.2020. |