3.pielikums / Annex No. 3 (PRO-2026/018)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (VEIDLAPA)

/ FINANCIAL TENDER (FORM)

| Adresāts: | Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” Vienotais reģistrācijas numurs 40203041605 Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, Latvija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

<Pretendenta nosaukums> piedāvā veikt atklātas sarunu procedūras “PĀRVADES GĀZESVADU PLESKAVA – RĪGA UN IZBORSKA - INČUKALNA PGK IEKŠĒJĀ DIAGNOSTIKA”, Identifikācijas numurs PRO-2026/018, tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildi / pakalpojumu sniegšanu par šādām izmaksām:

| To: | Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid” Unified registration No. 40203041605 14 Stigu street, Riga, LV-1021, Latvia |
| --- | --- |

<Tenderer's name> bids to perform within the Procurement “INTERNAL DIAGNOSTICS OF THE PLESKAVA - RIGA AND IZBORSK – INČUKALNS UGS GAS TRANSMISSION PIPELINES”, ID No.PRO-2026/018, the works and services referred to in the technical specifications for the following costs:

| No. | Apraksts Works / description | Kopējā cena EUR, neiekļaujot PVN Total price EUR excl. VAT |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | PĀRVADES GĀZESVADU PLESKAVA – RĪGA UN IZBORSKA - INČUKALNA PGK IEKŠĒJĀ DIAGNOSTIKA / INTERNAL DIAGNOSTICS OF THE PLESKAVA - RIGA AND IZBORSK – INČUKALNS UGS GAS TRANSMISSION PIPELINES |  |

KOPĒJĀ PIEDĀVĀTĀ CENA ___________vārdiem____________ EUR (bez PVN).

TOTAL OFFERED PRICE for the goods ___________with words____________ in EUR (excluding VAT).

Līguma izpildes / Darbu veikšanas termiņš: darbi diagnostikas objektos no 2026. gada 1. jūlija līdz 2026. gada 29. jūlijam; sākotnējā ziņojuma saņemšana līdz 2026. gada 31. augustam; gala ziņojuma saņemšana līdz 2026. gada 31 .oktobrim.

Contract Performance / Work Execution Period: he allotted time for completing the field work is from 1 July 2026 until 29 July 2026; the allotted time for submitting the preliminary report is 31 August 2026; the report shall be submitted no later than 31 October 2026.

Samaksas noteikumi / The payment terms - invoicing and payment milestones shall be split according to each pipeline as follows:

30% upon Mobilization of equipment and personnel;

40% upon completion of Field Works incl. gauging/cleaning and ILI run (Field Works Price);

30% upon submission of FFP Report, after all revisions.

Apakšuzņēmēji / Subcontractors ________________

Mēs apliecinām, ka cenā ir iekļauts viss nepieciešamais atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajam / We certify that the equipment set and price include everything required in the Technical Specifications.

Finanšu piedāvājumā ierēķinātas visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei / The financial Tender covers all the costs required for the fulfilment of the procurement contract.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti / We hereby certify that the data and information submitted are true and fair.

Paraksts / Signature: _______________

Parakstītāja vārds, uzvārds / Given name, surname: ___________

Amats / Position: ______________

Datums/ Date: ______________